АДМИНИТСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕРГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ

636941 Томская область, Первомайский район,

с. Сергеево, ул.Школьная -3

тел.43-2-25, факс 43-3-20

06.05.2014 г.                                                                                                                № 22-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О   мероприятиях по подготовке и

проведению благоустроительных

работ на территории Сергеевского

сельского поселения

1.  Создать  комиссию     по благоустройству  согласно приложению (1).

2. Организовать разработку  планов по благоустройству (приложение 2).

3. Составить  график вывоза  мусора по населенным пунктам (приложение 3).

4.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на управляющего                   делами    Закирову М.И.

Глава Администрация

Сергеевского  поселения:                                                    О.А.Барсуков

Приложение  1 к распоряжению

Главы поселения № 22-р от 06.05.2014

Состав комиссии по благоустройству  территории

Сергеевского сельского поселения

Барсуков О.А. – Глава  поселения, председатель комиссии

Закирова М.И.- управляющий делами, зам. председателя комиссии

Шадрина  Н.Г. – ведущий специалист,

Знайко А.Л. - специалист  1 категории,

Дмитриева А.Ю.-  специалист 1 категории

Тынсо С.А.-  администратор  поселения

Картофелева  Н.Г.- зав. Сергеевской амбулаторией ( по согласованию)

Кокорин А.Н.- участковый  инспектор

Приложение  2 к распоряжению

Главы поселения № 22-р от 06.05.2014

Сергеевское сельское поселение было образовано в 2005 году  в связи с реализацией  на

территории   Первомайского  района Федерального Закона « Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской  Федерации»

Сергеевское сельское  поселение  располагается в северной части территории  Первомайского района.  Территория  поселения граничит на  севере с Комсомольским поселением, на юге   и с западной стороны- с Первомайским поселением.

Административный центр поселения- с.Сергеево.   В состав  поселения входят 11 населенных пунктов.

Общая площадь территории всего:   889010000 кв.м.

В том числе:

- требующая  санитарного содержания 1917800 кв.м.

- требующая  ежедневного санитарного  содержания 11800 кв.м.

магазины-1300 кв.м

школы     -6000 кв.м

администрация , Д/К-2000 кв.м

мед.пункты-2000 кв.м.

АЗС- 500 кв.м

- требующая периодического содержания  1906000кв.м.( дороги населенных  пунктов  -1900000 кв.м, места временного хранения отходов 7200кв.м)

- Закреплено территорий  за собственниками  115300000 кв.м – государственные акты на право собственности на землю.

-Бесхозных территорий-33220000 кв.м

-   показатели соотношения общей площади, к площади, обслуживаемой  собственниками земельных участков -13%;

- к бесхозной площади-3,7%

Наличие техники:- тракторы-2 ед( МТЗ-82, ЮМЗ-6),  ГАЗ-2 ед.,  УАЗ-1 ед

План  работ по благоустройству Сергеевскго сельского поселения

| № п/п | Наименования работ или мероприятий | Срок выполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и принятие распоряжения Главы поселения о проведения месячника по благоустройству в населенных пунктах | май | Закирова М.И. |  |
| 2 | Проведение характеристики состояния населенных пунктов | май | Закирова М.И. | Специалисты закрепленные по улицам |
| 3 | Формирование бригад по ручной уборке улиц | Апрель-октябрь | Матренина Л.И. (дворники принятые на общественные работы) |  |
| 4 | Проведение месячников по благоустройства | Апрель-октябрь | Специалисты Администрации старосты |  |
| 5 | Ремонт и восстановление, покраска памятников, ограждений памятников | до 05.05.2014 | Барсуков О.А. Директора Д/К | Совместно со школьниками |
| 6 | Уборка территорий кладбищ, устройство подъездных путей | июнь | МУП»Сергеевское» Барсуков О.А. | Привлечение населения, волонтеров |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах, припоселковых лесах | Май-июнь | МУП» Сергеевское», общественные работы | Привлечение населения, по договорам соц. партнерства, волонтеры |
| 8 | Косметический ремонт водозаборных колонок | Июнь-июль | МУП «Сергеевское» Матренина Л.И. |  |
| 9 | Проведение конкурса на звание «Лучшая усадьба, цветник, лучшая торговая точка, лучшее учреждение культуры, образования » | Июнь-сентябрь | Старосты сел, Специалисты администрации |  |
| 10 | Озеленение прилегающей территории (скашивания трав в населенных пунктах, озеленение скверов) | Май-июль | Общественные работы | Совместно со школьниками |
| 11 | Разработка и благоустройство школьных огородов, благоустройство и озеленение прилегающей территории, разбивка клумб | Май-июнь | Директора школ МУП «Сергеевское» |  |
| 12 | Оказание помощи одиноким людям в уборке придомовых территорий | Май-июнь | Директора школ |  |
| 13 | Ремонт внутрипоселковых дорог, грейдирование | Июнь- сентябрь | МУП « Сергеевское», ДРСУ | Привлечение частных предпринимателей, населения |
| 14 | Ремонт подъездных путей к сенокосным угодьям | Июнь-июль | МУП « Сергеевское» | Привлечение населения, по договорам соц. партнерства |
| 15 | Снос старых деревьев | Июнь-август | МУП» Сергеевское», Восточные сети |  |
| 16 | Уборка пасынков от электрических столбов | Июнь-август | МУП « Сергеевское», |  |
| 17 | Проведение санитарных пятниц, субботников | постоянно | Администрация, трудовые коллективы, школы. |  |
| 18 | Проведение встреч, с руководителями организаций различных форм собственности в целях организации мероприятий по благоустройству | По мере необходимости | Барсуков О.А. Закирова М.И. |  |
| 19 | Информирование населения и агитация в принятии активного участия в благоустройстве населения | Постоянно | Барсуков О.А. Закирова М.И. Адамович Н.Г. |  |
| 20 | Заслушивание сотрудников администрации на заседаниях у Главы поселения, по наведению порядка на закрепленных территориях | Еженедельно | Барсуков О.А. |  |
| 21 | Благоустройство скотомогильников | Июнь | МУП»Сергеевское» | договора соц. партнерства |
| 22 | Организация сбора и вывоза мусора | Апрель-октябрь | МУП «Сергееевское», население, дворники принятые через центр занятости |  |
| 23 | Создание наглядных щитов: («лучшие в благоустройстве», «Доска позора», использование школьной газеты «Школьный вестник») | Июнь-август | Администрация поселения, школ |  |
| 24 | с.Сергеево: реконструкция имеющийся детской площадки в п.Узень, перенос детской площадки в д.Вознесенка озеленение сквера по пер. Чулымскому, установка дополнительных фонарей уличного освещения, отсыпка щебнем улиц: Набережная-500м, д.Сахалинка – 500м, засыпка ям на дорогах п.Узень, д.Вознесенка обустройство территорий брошенных усадьб, дополнительное устройство клумб | Май -август | МУП « Сергеевское», общественные работы Администрация поселения | Привлечение школьников, |
| 25 | с. Ежи: побелка и озеленение скверов, установка мусорных контейнеров, покраска детской площадки по ул.Советская, установка дополнительных фонарей уличного освещения, дополнительное обустройство клумб, отсыпка и грейдирование улиц, обустройство лавочек и урн на территории поселения | Май-август | МУП « Сергеевское», общественные работы Администрация поселения | Привлечение школьников, Социальных партнеров |
| 26 | д.Успенка: озеленение, косметический ремонт детской площадки, установка дополнительных фонарей уличного освещения | Май-август | МУП « Сергеевское», общественные работы Администрация поселения | Привлечение школьников, волонтеров реабилитационного центра |
| 26 | д.Вознесенка: перенос детской спортивной площадки, ямочный ремонт асфальтового покрытия, установка лавочек и урн возле Д/К | Май-август | МУП « Сергеевское», общественные работы Администрация поселения | Привлечение школьников, |
| 27 | д. Сахалинка: строительство детской площадки, грейдирование и отсыпка дороги | Май-август | МУП « Сергеевское», общественные работы Администрация поселения | Привлечение школьников, |
| 28 | п.Узень, д.Рождественка: озеленение и обустройство сквера, реконструкция детской площадки, дополнительное устройство клумб. | Май-август | МУП « Сергеевское», общественные работы Администрация поселения | Привлечение школьников |
| 29 | д. Царицынка: установка дополнительных фонарей уличного освещения, грейдирование дорог | Май-август | МУП « Сергеевское», общественные работы Администрация поселения |  |
| 30 | ст. Сахалинка: установка дополнительных фонарей уличного освещения, грейдирование дорог | Май-август | МУП « Сергеевское», общественные работы Администрация поселения |  |

Приложение  3 к распоряжению

Главы поселения № 22-р от 06.05.2014

График вывоза мусора по населенным пунктам

д. Успенка                                  вторник   с 10-00 до  13-00

с. Ежи                                         вторник   с 14-00 до 17 -00

д. Сахалинка                             среда        с 10-00 до 13-00

д. Вознесенка                             среда        с 14-00 до 17-00

д. Царицынка

п. Узень, д.Рождественка,

ст.Сахалинка                             четверг    с 10-00 до 17-00

с.Сергеево                                 понедельник,пятница 10-00    до 17-00