АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

636941 Томская область, Первомайский район,

с.Сергеево, ул.Школьная- 3

тел .43 2 25, факс 43 3 20

03.03.2014										№ 10-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мероприятиях по организованному

пропуску паводковых вод на территории

Сергеевского сельского поселения в 2014 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств территориального звена территориальной подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации ЧС, недопущению людских и материальных потерь и на основании распоряжения и.о. Главы Первомайского района от 26.02.2014 № 50-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2014 году»:

1. Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску весенних паводковых вод 2014 года согласно приложению.

2. Отработать планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего половодья.

3. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с планами их действий.

4. Организовать с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, номера телефонов) предоставить в противопаводковую комиссию через специалиста по ГО и ЧС Администрации Первомайского района.

Глава  Администрации

Сергеевского поселения:                                                О.А.Барсуков

Приложение к распоряжению

Главы Администрации

Сергеевского сельского поселения

от 03.03.2014  № 10-р

ПЛАН

основных мероприятий по Сергеевскому сельскому поселению

по организованному пропуску паводковых вод в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести очистку крыш от снега | Март–апрель 2014 | Барсуков О.А. |
| 2. | Уточнить план эвакуации людей из зон возможного затопления и их размещение. Определить количество людей, техники, привлекаемых для этих целей. Заключить договора с предприятиями, организациями, выделяющими их. | Март 2014 | Барсуков О.А. МУП «Сергеевское» |
| 3. | Провести разъяснительную работу среди населения по вопросу страхования личного имущества и строений. | Март-май 2014 | Барсуков О.А. Дмитриева А.Ю. |
| 4. | Создать необходимое количество ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | До 01.04.2014 | Барсуков О.А. |
| 5. | Составить график дежурства ответственных работников Администрации Сергеевского сельского поселения на время весеннего паводка | До 01.04.2014 | Закирова М.И. |
| 6. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (насосы) | 10.03.2014 | МУП «Сергеевское» Матренина Л.И. |
| 7. | Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | До 01.04.2014 | Барсуков О.А. МУП «Сергеевское» |