АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2017										№ 2-р

О мероприятиях по организованному

пропуску паводковых вод на территории

Сергеевского сельского поселения в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пп.8, пп.23, пп.26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пп.7, пп.21, п. 1 ст.4 Устава муниципального образования Сергеевское сельское поселение, в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья  2017 года и на основании распоряжения и.о. Главы Первомайского района от 17.02.2017 № 97-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2017 году»:

1. Утвердить план  мероприятий по организованному пропуску  паводковых вод на территории Сергеевского сельского поселения  в 2017 году согласно приложению.

2. Отработать планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего половодья.

3. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с планами их действий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  Сергеевского

сельского поселения:                                                        О.А.Барсуков

Приложение к распоряжению

Главы  Сергеевского сельского поселения

от 20.02.2017  № 2-р

ПЛАН

основных мероприятий МО Сергеевское сельское поселение

по организованному пропуску паводковых вод в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести очистку крыш от снега | Февраль - март | Барсуков О.А. |
| 2. | Провести разъяснительную работу среди населения по вопросу страхования личного имущества и строений. | Февраль - Март | Дмитриева А.Ю. |
| 3. | Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, водоотводных канав, водосборных канав на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. Проверить состояние готовности спец.техники, привлекаемой для проведения АСДНР. | До 20 марта | Барсуков О.А., МУП «Сергеевское» Смоленцева И.О. |
| 4. | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населенных пунктов поселения: с.Сергеево п.Узень, д.Рождественка д.Вознесенка с.Ежи д.Успенка д.Петровск д.Сахалинка | До 1 апреля | Барсуков О.А., Тынсо С.А. Плиско А.Л. Дудкин В.И. Мисник С.А. Кузнецова Е.Г. Мазиков В.А. Гордиенко В.В. Ефремова А.П. |
| 5. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (2 мотопомпы) | До 1 апреля | МУП «Сергеевское» Смоленцева И.О. |
| 6. | Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунальных сетях | До 4 апреля | МУП «Сергеевское» Смоленцева И.О. |
| 7. | Создать необходимое количество ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | До 1апреля | Барсуков О.А., МУП «Сергеевское» Смоленцева И.О. |
| 8. | Составить график дежурства ответственных работников Администрации Сергеевского сельского поселения на время весеннего паводка | До 1 апреля | Закирова М.И. |